1. **Отдел благоустройства**

К одному из основных и приоритетных вопросов местного значения органы местного самоуправления МО МО Академическое относили и относят по сегодняшний день решение вопросов, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий муниципального образования. Благоустройство и озеленение внутриквартальных территорий, включая проезды, детские площадки, пешеходные дорожки и зоны отдыха принципиально улучшают качество жизни в округе, делая его более уютным   
и комфортным для проживания.

Решение вопросов в сфере благоустройства осуществлялось путем реализации мероприятий муниципальной программы по благоустройству территории. Программы

по этим направлениям составлялись, в том числе, и на основании заявлений, предложений   
и пожеланий жителей муниципального образования.

В 2024 году продолжалась работа, направленная на создание комфортных условий для проживания населения на территории округа. Приоритетными направлениями в сфере хозяйственной деятельности являлись:

- разработка и утверждение муниципальных программ благоустройства   
с обоснованием объемов предстоящих расходов;

- благоустройство внутриквартальной территории;

- содержание и обустройство детских и спортивных площадок;

- разработка и согласование проектно-сметной документации на комплексное благоустройство внутриквартальных территорий;

- работы по озеленению и компенсационные посадки на территории муниципального образования;

- своевременное реагирование на обращения граждан и организаций;

*Текущий ремонт и обустройство внутриквартальных территорий в границах   
МО МО Академическое*

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» в 2024 году в соответствии с действующим законодательством выбор подрядных организаций для производства работ по ремонту асфальтобетонных и других покрытий осуществлялся путем проведения закупок для муниципальных нужд.

За отчетный период на территории в границах муниципального образования по 70 адресам, за счёт средств местного бюджета, отремонтировано и обустроено покрытий общей площадью 13 194,83 м², а именно: асфальтобетонных – 11 993,93 м², плиточных – 1200,9 м². Стоимость работ и затрат 47 737,01 тыс. рублей. За счёт средств субсидии из бюджета города Санкт-Петербурга отремонтировано и благоустроено 6698 м² плиточных и асфальтовых покрытий на сумму 24 405, 4 тыс. рублей.

*Разработка проектно-сметной документации и техническое инспектирование*

Для проведения работ по комплексному благоустройству территории необходима разработка проектно-сметной документации. В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий   
в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» было разработано   
и согласовано 8 проектов благоустройства объектов благоустройства на сумму 8445,1 тыс. рублей.

При проведении работ по благоустройству и озеленению осуществлялось техническое инспектирование при выполнении работ на общую сумму 1036,34 тыс. рублей.

*Обустройство и ремонт детских и спортивных площадок*

Вопросы обустройства и ремонта детских и спортивных площадок были решены   
в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое».

В отчетном периоде за счет местного бюджета и субсидии из бюджета города Санкт-Петербурга в объеме 11 235,90 тыс. рублей. было установлено 41 элементов игрового детского и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках. Произведен ремонт и обустройство оснований детских игровых площадок из набивных   
и полимерных покрытий – 1081,7 м² на сумму 5 486,7 тыс. рублей.

Также были проведены услуги по мониторингу технического состояния,   
с выполнением работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и демонтажу детского игрового и спортивного оборудования на детских игровых и спортивных площадках по 99 адресам на общую сумму 3 687,13 тыс. рублей.

Осуществлен завоз песка в песочницы по 36 адресам в объеме 31 м3 на сумму 118,26 тыс. рублей.

Общая сумма израсходованных средств на обустройство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок в отчетном периоде составила 21724,09 тыс. рублей.

*Установка малых архитектурных форм*

В рамках муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт‑Петербурга муниципальный округ Академическое»   
за счет местного бюджета и субсидии из бюджета города Санкт-Петербурга в отчетном периоде было закуплено и установлено 16 скамеек, 19 урн, 6 устройств для защиты зеленых насаждений и 18 ограждающих конструкций на общую сумму 2 967,77 тыс. рублей.

Кроме того, на территории скверов общего пользования местного значения были отремонтированы, в том числе демонтированы, и покрашены в общей сложности   
80 скамеек, диванов и урн на общую сумму 278,83 тыс. рублей.

В отчетном периоде также было установлено 66,6 пог.м. газонных ограждений   
на территории муниципального образования на сумму 130,4 тыс. руб. Общая сумма израсходованных средств на ремонт и демонтаж газонных ограждений составила 1395,48 тыс. рублей общей протяженностью 1324,4 пог.м., а на покраску газонных ограждений общей протяженностью 500 пог. м. в отчетном периоде было потрачено 97,40 тыс. руб.

*Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев   
и кустарников) и уход за зелеными насаждениями*

Санитарные рубки (в том числе, удаление аварийных, больных деревьев   
и кустарников) производятся по результатам обследования зелёных насаждений, проводимого исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным в сфере озеленения и благоустройства.

Ежегодно, в лиственный период, специалистами Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, АО «Калининское садово-парковое хозяйство» и Местной Администрацией МО МО Академическое проводятся обследования зеленых насаждений, в том числе и по обращениям граждан. Обследования зеленых насаждений проводятся   
в соответствии с Распоряжением Комитета по благоустройству Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2014 N 5-р «Об утверждении порядка проведения обследования зеленых насаждений, по результатам которого производятся санитарные рубки (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников)».

В рамках муниципальной программы «Озеленение территории в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт‑Петербурга муниципальный округ Академическое» в 2024 году продолжалась работа по проведению санитарных рубок с одновременным вывозом порубочных остатков и фрезеровкой пней на территории округа. В отчетном периоде освоено 2 704,3 тыс. рублей. По 42 адресам спилено с одновременным вывозом порубочных остатков 137 аварийных и больных деревьев, снесено: 1 шт. стволов деревьев и 11 кустарников. Произведены: пересадка деревьев - 3 шт., пересадка кустарников – 82 шт. По 22 адресам произведена санитарная прочистка (обрезка сухих, сломанных ветвей).

По 43 адресам продолжались работы по уходу за зелеными насаждениями: прополка и рыхление лунок или канавок – 1 448,3 м2, стрижка живых изгородей ручным способом пород: с шипами и колючками – 258,7 м2, стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных – 3253,12 м2, подвязка саженцев   
к кольям – 30 шт. Выполнялись работы по уходу за цветниками: прополка цветников   
с применением полотиков – 262,7 м2, полив, очистка цветников   
от однолетних растений с перекапыванием (осенью, при выкопке цветов) – 244,1 м2 на общую сумму 1 043,6 тыс. рублей.

*Компенсационное озеленение и реконструкция газонов*

Местной Администрацией проводилась посадка саженцев деревьев и кустарников взамен аварийных и больных деревьев и кустарников.

В отчетном периоде по 31 адресам были выполнены компенсационные посадки деревьев в количестве 160 шт., кустарников в количестве 302 шт. на общую сумму 3 900,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде были выполнены работы по озеленению газонов на площади 18 978,7 м² по 4 адресам на общую сумму 14 758,7 тыс. рублей.

Также было посажено 15 344 единицы цветочной продукции в клумбы и в вазоны по 27 адресам на сумму 1 071,8 тыс. рублей.

Осуществлялся технический надзор на выполнение работ по компенсационному озеленению на сумму 195,5 тыс. рублей.

*Содержание, в том числе уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения*

Усилия были сосредоточены на поддержании территорий в надлежащем санитарном состоянии. Основным мероприятием принятой муниципальной программы «Озеленение территории в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» являлось содержание и уборка территорий скверов зеленых насаждений общего пользования местного значения на площади 34, 973 га. Расходы за 2024 год составили 20 900,4 тыс. рублей.